Информация о благоустройстве и очистке территории Новоуральского

городского округа в весенне-летний период 2024 год

- Организация работ по очистке городского округа в весенне-

летний период:

Очистка городских и прилегающих  территорий осуществляется МКУ «Дорожно-коммунальная служба» (далее – МКУ «ДКС») в соответствии с муниципальным заданием.

В рамках муниципального задания в весенне-летний период выполняются следующие работы:

- механическая мойка и поливка городских улиц;

- очистка дорог и тротуаров от грязи и мусора;

- уборка мусора, листвы и сухой травы с газонов;

- косьба газонов;

- содержание ливневой канализации, содержание русел рек для осуществления противопаводковых мероприятий;

- вывоз мусора с площадок в гаражных массивах;

- содержание и установка дорожных знаков.

Содержание автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов осуществляет ИП Берсенева К.В. в рамках муниципального контракта с Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа.

Заказчиками работ по благоустройству выступают: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа (далее МКУ «УГХ» НГО), Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», управляющие организации.

- Мероприятия в сфере дорожной деятельности:

- Капитальный ремонт.

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» запланированы работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина на участке от ул. Гагарина до Уральская, включая транспортный мост на пересечении ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Заречная (I этап): участок от ул. Уральская до ул. Стахановская, протяженностью 0,94 км на сумму 44,8 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 39,7 млн.руб., срок исполнения 30.09.2024.

- Ремонт автомобильных дорог.

В 2024 году запланирован ремонт дорог общей площадью 56,0 тыс.кв.м на сумму 118,8 млн.руб. (в 2023 – 59,0 тыс.кв.м на сумму 79,6 млн.руб.), в том числе:

- ремонт дороги на площади 25-летия города и ул. Победы до ул. Комсомольская с заменой бортовых камней и устройством автомобильных стоянок – 16,0 тыс.кв.м на сумму 87,3 млн.руб.

- ремонт дороги по проезду Стройиндустрии – 12,0 тыс.кв.м на сумму 10,6 млн.руб.;

- участковый ремонт в объеме 18,0 тыс.кв.м (перечень определяется по результатам весеннего обследования дорог) на сумму 16,7 млн.руб.;

- ремонт дорог асфальтогранулятом 10,0 тыс.кв.м на сумму 4,2 млн.руб.

- Ремонт тротуаров.

В целях повышения безопасности дорожного движения по маршрутам «дом-школа-дом» запланирован ремонт тротуаров, расположенных по пути следования учащихся по улично-дорожной сети г. Новоуральска, общей площадью 5,1 тыс.кв. м на сумму 12,3 млн.руб., в том числе:

- по ул. Победы на участке ул. Автозаводская-Комсомольская, который расположен по пути следования к МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «Гимназия № 47» и МАОУ «СОШ № 54» (3,2 тыс.кв.м.);

- в районе МБУ ДО «Детская художественная школа» НГО по ул. Чурина на участке от дома № 1 до дома № 5 в районе МАОУ «СОШ Лицей № 58» (1,9 тыс.кв.м.).

Также в текущем году запланирован ремонт парковочного кармана по ул.Дзержинского - 570 кв.м дороги и 105 кв.м тротуара на сумму 2,3 млн.руб.

Кроме того, МКУ «ДКС» запланирован ямочный ремонт в объеме 2,6 тыс. кв.м. (в 2023 – 3,1 тыс.кв.м).

Сроки выполнения работ по указанным выше мероприятиям запланированы с 15 мая по 30 октября 2024 года.

С целью увеличения объемов работ по ремонту дорог, МКУ «ДКС» заключен муниципальный контракт с ООО «СДС» г. Самара на приобретение и монтаж асфальто-смесительной установки на сумму 77 млн.руб. В мае 2024 года комплекс планируется ввести в эксплуатацию и получить первую продукцию. Данное мероприятие также позволит получить качественный асфальт, снизить до 40% его стоимость и средства на доставку.

Также в текущем году планируются мероприятия:

- ремонт двух светофорных объектов (на перекрестке улиц Корнилова – Тегенцева и улиц Первомайская – 12 проезд) на сумму 13,3 млн.руб.;

- ремонт 3 пешеходных мостов (от ул. Новая к с/п «Дельфин», ул. Дзержинского 17, ул. Свердлова 1) на сумму 1,2 млн.руб.;

- замена участка водопропускной трубы в МКР 22Б от ул. Ленина до автомобильной дороги № 308 на сумму 3,2 млн.руб.

- Благоустройство дворовых территорий:

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новоуральского городского округа» на 2018-2027 годы в 2024 году планируется ремонт дворовых проездов многоквартирных домов. Перечень объектов определяется Думой Новоуральского городского округа, утверждение перечня планируется на постоянной комиссии Думы Новоуральского городского округа по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству в апреле 2024 года.

Также запланированы к выполнению:

  - Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе» в 2020-2026 годы» -  организация доступной среды на 10 многоквартирных домах по адресам: ул. Ленина, 138, ул. 15 МКР, д. 7, ул. Чурина, 5/1, ул. Победы, 30Б, ул. Октябрьская, 3, ул. Автозаводская, 11, ул. Мичурина, 3, ул. Советская, 20, ул. Мичурина, 28, ул. Мичурина, 7.

  - Мероприятия муниципальной программы Формирование современной городской среды Новоуральского городского округа на 2018-2027 годы по предложениям депутатов Думы Новоуральского городского округа:

- Ремонт 13 дворовых проездов многоквартирных домов по адресам: ул. Тегенцева, 2,6, ул. Мамина-Сибиряка, 3, ул. Березовая Аллея, 5,7, ул. Гагарина, 9, ул. Дудина 13/2, ул. Корнилова 13/2, ул. Мичурина, 29, ул. Автозаводская, 18, ул. Советская 12, 13, 13/1 в с. Тарасково.

- Установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны) по 25 адресам: ул. Жигаловского, 4, 4/1, ул. Комарова 1, 2, 3, 6, ул. Фурманова, 41, ул. Северная 4, 5, ул. Ленина, 61, ул. Первомайская, 42, ул. Первомайский переулок, 4, ул. Садовая, ул. М. Горького, 17, ул. Мичурина 9, 11, 13, Октябрьская 5/2, 6, ул. Советская 5, 8/1, 16 ул. Дудина, 11, ул. Промышленная, 7а, ул. Победы, 4/1.

- Благоустройство клумб на 25 придомовых территориях (завоз земли) по адресам: ул. Тегенцева, 4, 12, ул. Комарова 1,2,4, ул. Ленина 122, ул. Фурманова, 41, ул. Садовая, 8, ул. Гастелло, 1, ул. Мичурина, 9, 11, 13, ул. Октябрьская, 4, 6 МКР – 15, 8, ул. Советская, 8/2, 16, 23а, ул. С. Дудина, 2/2, 4, 11, 13, ул. Промышленная, 7а, ул. Победы 4/1, 4/2.

- Ремонт спортивной площадки «воркаут» по адресу ул. Ленина, 140 (при условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о принятии имущества в состав общедомового имущества).

- Ремонт лестничных маршей по адресам: бульвар Академика Кикоина, 5, 7, 8, 12, ул. Тегенцева 4, 6, ул. Комарова 4, 5, 5а, 6, ул. Гагарина 8,12, ул. Строителей, 1, ул. Мичурина 28-30.

- Установка перил на лестничных маршах и тротуарах на 8 территориях: в районе МАДОУ №4, ул. Советская, 2/1, 6/1, ул. Промышленная 2-2а, 4, ул. Мичурина 9, 7а, ул. Гастелло, 2.

- Освещение внутриквартальных территорий по адресу: ул. Тегенцева, 14, ул. Ленина, 134, 109, от ул. Л. Толстого до ТЦ «Империал» (ул. Победы, 5), от Северная, 3 к Фрунзе, 7, за МАОУ «СОШ№48» в районе МКД по ул. Советская, 19, 20А.

- Освещение 25 дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Фурманова, 19, 19А, ул. Свердлова 12Б, 16Б, Л. Толстого, 8, ул. Северная, 5, М. Горького, 4Б, 5Б, 10А, 11А, Театральный проезд, 12, ул. Мичурина, 8, ул. Октябрьская, 6, 7, ул. Советская 5, 8/1, 8/3, 11 ул. С. Дудина, 9, 11, ул. Победы 4/1, 4/2, ул. Комсомольская, 9А, Автозаводская, 52/1, 52/3.

- Организация дорожного движения автомобильной дороги от ул. Ленина к МКД по бульвару Академика Кикоина,13 (установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения).

- Обрезка кустарника на 2 придомовых территориях МКД по адресам: ул. Ленина, 134, Комсомольская, 13А, 17А.

- Высадка кустарников по адресам ул. Автозаводская, д. 8, д. 8а.

- Восстановление покрытия тротуарных плит по адресу: ул. Ленина, 134, 3-4 подъезды.

- Ремонт тротуара напротив МАОУ СОШ № 57 в районе ул. Ленина от д. 118 до д. 122.

- Устройство пешеходного тротуара в районе МАОУ СОШ № 45 по ул. Свердлова, 13 (в районе МКД по ул. Свердлова, 15А).

- Благоустройство дворовой территории по ул. Чурина, 6.

- Устройство ограждения детской площадки по ул. Октябрьская, 5.

- Устройство парковочных мест на 4 территориях МКД в районе дома № 3 МКР-15, ул. Юбилейная, д.4, ул. Победы, 2/2, Автозаводская, 52/2. (при условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о принятии имущества в состав общедомового имущества).

- Обустройство пешеходной дорожки по ул. Автозаводская, 5/3.

- Ремонт подхода к подъезду по ул. Советская, 8/2 (при условии софинансирования жителей).

- Демонтаж песочницы по ул. С.Дудина, 2/2

- Благоустройство общественных территорий:

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новоуральского городского округа» на 2018-2027 годы в 2024 году планируется благоустройство следующих общественных территорий:

- Благоустройство Аллеи Трудовой Славы Общая стоимость работ составляет 166,4 млн. рублей из них средства АО «УЭХК» 162,0 млн. рублей, местный бюджет 4,4 млн. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Смирнов, срок окончания работ 30.08.2024.

- Обустройство мест отдыха населения д. Починок НГО Свердловской области. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк Победы». Общая стоимость работ составляет 21,5 млн. рублей из них областной бюджет 19,8 млн. руб., местный бюджет 2,5 млн. рублей в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы».

Проект предусматривает организацию пешеходных дорожек, ремонт скульптуры героям ВОВ и создание благоустроенной площадки с цветниками и скамьями возле скульптуры, устройство площадки со сценой для проведения различных мероприятий, детской игровой площадки, с размещением на них соответствующего оборудования, озеленение, парковое освещение территории и видеонаблюдения. Заключение контракта планируется в марте. Плановый срок выполнения работ с 15 апреля по 13 сентября 2024.

- Устройство детской игровой площадки, универсальной спортивной и площадки «Воркаут» в МКР 24 в рамках проекта инициативного бюджетирования государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2027 года».

Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млн. рублей, в том числе областной бюджет 1,5 млн. рублей, местный бюджет 1,8 млн. рублей, внебюджетные средства (жители и организации) 763,6 тыс. рублей, средства АО «ТВЭЛ» 1,4 млн. руб. Проектом предусмотрено размещение 3-х игровых площадок: универсальной спортивной площадки, площадки с детским игровым комплексом и площадка «Воркаут». Заключение контракта планируется в марте-апреле. Плановый срок выполнения работ с 15 апреля по 13 сентября 2024.

- Народная программа городских изменений «Радиус доверия-Новоуральск»:

По итогам городского гражданского Форума «Радиус доверия – Новоуральск» на 2024 год утверждена Народная программа городских изменений «Радиус доверия – Новоуральск 2024», которая включает в себя реализацию следующих проектов:

- Общегородские инициативы:

- благоустройство Старого Нового Парка – 60,0 млн. рублей, в том числе 30,0 млн. рублей средства АО «ТВЭЛ»;

- благоустройство Сквера революции – 17,5 млн. рублей, в том числе 8,7 млн. рублей средства АО «ТВЭЛ»;

- благоустройство городского пляжа (I этап) – 11,7 млн. рублей, в том числе 5,9 млн. рублей средства АО «ТВЭЛ»;

- разработка ПСД на устройство детской игровой площадки по ул. Корнилова – 800,0 тыс. рублей, в том числе 400,0 тыс. рублей средства АО «ТВЭЛ».

Объем финансирования программы составил 90,0 млн. рулей, в том числе 45,0 млн. рублей будет привлечено за счет средств АО «ТВЭЛ». Заключение договоров планируется в марте-апреле. Плановые сроки выполнения работ октябрь.

- Локальные инициативы:

- устройство «Воркаут парка» в с. Тарасково - 1,2 млн. рублей, в том числе 772,0 тыс.рублей средства АО «ТВЭЛ»;

- устройство надписи «Славим человека труда» на фронтоне кровли по адресу ул. Первомайская 42. (при условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о принятии имущества в состав общедомового имущества) - 1,2 млн.рублей, в том числе 831,0 тыс.рублей средства АО «ТВЭЛ»;

-устройство покрытия на спортивной площадке по адресу Красногвардейский проезд, 4 - 736,0 тыс.рублей, в том числе 514,0 тыс.рублей средства АО «ТВЭЛ»;

- разработка ПСД и устройство детской игровой площадки на придомовой территории домов № 14/2 и 15/1 по ул. Чурина.  – 2,4 млн.рублей, в том числе 1,7 средства АО «ТВЭЛ».

- Иные работы по благоустройству:

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе» на 2020-2026 годы (подпрограмма «Благоустройство Новоуральского городского округа») запланировано в рамках муниципальных контрактов МКУ «УГХ» НГО:

- содержание цветников площадью 4,8 тыс.кв.м. на сумму 5,5 млн.руб., (проведение аукциона запланировано на 15.03.2024);

- текущее содержание озеленения городского округа. Заключен контракт от 26.02.2024 № 91МК-24 на сумму 2,5 млн.руб. с ИП Муллаярова О.Г. (г. Новоуральск);

- уходовые работы за зелеными насаждениями городского округа на сумму 800 тыс. руб. (Аукцион в стадии проведения);

- реализация концепции озеленения по ул. Ленина на участке от ул. Свердлова до Паркового проезда, на участке от ул. Уральская до ул. Гагарина (замена старовозрастных деревьев на яблони 6-8 лет и живой изгороди) на сумму 4,7 млн.руб., (проведение аукциона запланировано на 01.04.2024);

- проведение расчистки территорий площадью 90,1 га от борщевика Сосновского на сумму 1 млн.руб. (Аукцион в стадии проведения);

- противоклещевая обработка на площади 1 135 тыс.кв.м. на сумму 75 тыс.руб. (Аукцион в стадии проведения);

- очистка береговой зоны Верх-Нейвинского пруда 15,75 га. Заключен контракт от 19.02.2024 № 86МК-24 на сумму 94,4 тыс. руб. с ООО «Терра» (г. Новоуральск);

- техническое обслуживание и содержание фонтанов на Аллее Молодежи и у МБУК «Театр музыки, драмы и комедии». Заключен контракт от 29.12.2023 № 33МК-24 на сумму 585 тыс.руб. с ИП Сухачев Е.С. (г. Новоуральск);

- очистка городских лесов от мусора и валежника на площади 337 га. Заключен контракт от 19.02.2024 № 85МК-24 на сумму 217 тыс.руб. с ИП Муллаярова О.Г. (г. Новоуральск);

- противопожарное обустройство городских лесов на площади 6 102 га на сумму 5,2 млн.руб. (проведение аукциона запланировано на 15.04.2024).

Также запланирован капитальный ремонт стадиона МАОУ "Гимназия". МКУ УКС заключен контракт с ООО «Новаком» (г. Екатеринбург) на сумму 20,2 млн.руб., срок исполнения 22.08.2024.

Кроме того, в целях организации мест складирования крупногабаритных отходов (далее – КГО) на территории многоквартирных домов, оборудованных мусороприемными камерами, планируется устройство пилотной контейнерной площадки для сбора КГО по адресу ул. Гастелло, 5.

- Субботники, конкурсы:

Проведение городских субботников запланировано с 01.04.2024 до 13.05.2024.

Запланировано проведение городского конкурса по благоустройству - «Самый цветущий двор» (2023 год – 54 двора), а также конкурса «ЖКХ для молодежи», в рамках которого с марта по ноябрь, кроме периода летних каникул, для школьников от 12 до 16 лет предусмотрено проведение 53 экскурсий на предприятия города: МУП "Водогрейная котельная", МУП "Ритуал", МКУ "ДКС", МУП "Водоканал", АО "РИР" и ООО "НГЭС".

Председатель КЖКХ НГО																	А.А.Угоденко