|  | Приложение к отчету о работе Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа в 2013 году |
| --- | --- |

Результаты проверок Контрольно-счетной комиссии

Новоуральского городского округа  за   2013 год

| Выявленные нарушения | Представления КСК НГО по результатам проверок | Информация о принятых мерах по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1.Проверка целевого, эффективного, правомерного использования средств бюджета и средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2010-2011 гг., финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в МБОШ «Школа-интернат №53», использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению |  |  |
| 1. В нарушение п. 51 «Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений», утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н, проектная документация для осуществления работ по реконструкции стадиона не поставлена на бухгалтерский учет. 2. В учреждении не на должном уровне поставлена работа по списанию не пригодного к эксплуатации оборудования. 3. В нарушение п. 3.6 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина России от 13 июня 1995г. N 49 на основные средства непригодные к эксплуатации не составлялась отдельная опись. 4. В 2012 году в нарушение п. 3.5. Учетной политики от 29.12.2011 г. № 4 перед составлением годовой отчетности не проводилась инвентаризация основных средств. 5. В нарушении ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.6 Положения МБОШ «Школа – интернат №53» не зарегистрировано право оперативного управления на следующее недвижимое имущество: здание трансформаторной подстанции, бомбоубежище подвал с 48 по 59 помещение. 6. В ходе проверки установлено, что в 2010, 2011, 2012 годах Муниципальной бюджетной образовательной школой - интернат «Школа-интернат №53 среднего (полного) общего образования» заключались договора с ГБОУ СПО СО «УОР №1» на передачу в безвозмездное пользование помещений школы без экспертной оценки учредителя последствий заключения данных договоров. 7. В нарушении Трудового кодекса директором учреждения без согласования с работодателем получено 99,1 тыс.руб. | Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа : 1. Провести экспертную оценку последствий заключения договоров по передаче в безвозмездное пользование имущества ГБОУ СПО СО «УОР №1». Директору МБОШ «Школа – интернат №53»: 1.Зарегистрировать право оперативного управления на следующее недвижимое имущество: здание трансформаторной подстанции, бомбоубежище подвал с 48 по 59 помещение. 2. Усилить контроль по порядку списания оборудования. 3. В соответствии с постановлением Администрации от 19.03.2013 №651-а директору учреждения предложено возместить денежные средства в сумме 99,1тыс. руб. | 1.Управлением образования проведена экспертная оценка последствий заключения договора по передаче в безвозмездное пользование имущества ГБОУ СПО СО «УОР №1». 2. Зарегистрировано право оперативного управления на здание трансформаторной подстанции. Бомбоубежище с 01.01.2013г. подлежит списанию с баланса учреждения. |
| 2.Проверка эффективного, целевого использования средств бюджета НГО, выделенных на работы по «Реконструкции системы электроснабжения старых районов города (2-я очередь, перевод на электроплиты жилых домов)» МУ «Управление капитального строительства» за период 2005-2010гг. |  |  |
| 1. Расходы средств местного бюджета на выполнение ранее оплаченных, но не выполненных ООО «НСК» (НовоуральСтройКомплект) работ составили 202,0 тыс. руб. в текущих ценах. 2. Установлена двойная (повторная) оплата оборудования на сумму 6 260 901,3 руб. Установлено необоснованное увеличение стоимости оборудования по бухучету на сумму 743 770,49руб. 3. МУ «УКС» у ООО «НСК» приобретено и оплачено оборудование на сумму 8 192 796,18 руб., которое передано в монтаж ООО «НСК», но фактически не смонтировано и отсутствует на складе. В результате, не выполнено строительство ТП-1, ТП-104А, сети 0,4кВ, сети 6кВ, реконструкция вводов в жилых домах кварталов №8, 9 (ул.Ленина, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), квартала №13 (ул.Ленина, 25, 29, ул.Маяковского, 12, 14), квартал №19 (ул.Маяковского, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, ул. Ленина, 41), наружное освещение данных территорий. 4. В нарушении Бюджетного кодекса, распоряжений Правительства РФ установлено нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 7 713 317,9 руб., а именно их использование на оплату за выполнение работ по 1-й очереди реконструкции системы электроснабжения старых районов города. 5. По акту (формы КС-14) приёмки законченного строительством объекта «Наружное освещение квартала №14» принято на 8 металлических столобов освещения больше, чем фактически есть, также неверно определена стоимость объекта - 5 746,273 тыс. руб., (должна быть 986,555 тыс. руб.) 6. В нарушении п.2 ст.4 Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не зарегистрировано право муниципальной собственности на объект «Наружное освещение квартала №14». Не внесены в реестр муниципальной собственности и не переданы в хозяйственное ведение в МУП «Электросети» тринадцать объектов. | МКУ «УКС»: 1. Провести служебное расследование по факту незаконного списания оборудования с учёта материальных запасов учреждения на затраты объекта. 2. Провести внеплановую инвентаризацию материалов, оборудования учреждения в целях его эффективного и правомерного использования. 3.Устранить нарушения по ведению бухгалтерского учёта, отмеченные в акте ревизии. 4. Провести мероприятия по организации надлежащего внутреннего контроля за соблюдением нормативных правовых актов и локальных нормативных актов. 5. Принять меры к восстановлению незаконно и нецелевым образом использованных средств бюджета; 6. Внести достоверные сведения о стоимости и объёмах выполненных работ и установленного оборудования в Акты приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией ф. КС-14, ведомости оборудования введённого в эксплуатацию после окончания монтажа и наладки формы №4. 7. Зарегистрировать право муниципальной собственности на наружное освещение квартала 14. 8. Совместно с КУМИ НГО подготовить все необходимые документы для внесения в реестр муниципальной собственности и закреплении на праве хозяйственного ведения за МУП «Электросети» НГО всех объектов по «Реконструкции электроснабжения старых районов города 2-я очередь» по их достоверной стоимости. | 1. МКУ УКС создана комиссия и проведено служебное расследование по факту незаконного списания оборудования с учёта материальных запасов учреждения на затраты объекта. 2. Произведена внеплановая инвентаризация материалов, оборудования МКУ УКС. 3. Устранены нарушения по ведения бухгалтерского учета, отмеченные в акте ревизии. 4. Проведены мероприятия по организации надлежащего внутреннего контроля по соблюдению нормативных правовых актов и локальных нормативных актов. 5. Восстановлено неправомерно списанное оборудование на сумму 8 192,7тыс.руб. Двойная оплата одного и того же оборудования на сумму 6 260,9тыс.руб. отнесена на недостачу ООО «НСК». По неправомерно отнесенной на объект сумме 743,8тыс.руб. подготовлена справка о снятии данных затрат с объекта и отнесению их на объекты согласно первичных документов. 6. Ведется работа по внесению достоверных сведений о стоимости и объемах выполненных работ и установленного оборудования в акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14. 7. После завершения работ п.6, будет заключен договор на оформление кадастрового паспорта по наружному освещению квартала 14. 8. Идет подготовка документов для внесения в реестр муниципальной собственности и закрепления на праве хозяйственного ведения за МУП «Электросети» объектов по их достоверной стоимости. 9. Составлена смета на устранение недоделок и замечаний по реконструкции вводов электрических сетей в жилые дома, возникших в результате хищения и порчи. На устранение недоделок Думой НГО и Администрацией выделено 1 090тыс.руб. По мере освоения будут оформляться акты по вводу в эксплуатацию реконструкции вводов электрических сетей в жилые дома и сокращено незавершенное строительство. |
| 3.Проверка эффективного, целевого использования средств бюджета НГО, выделенных на работы по электроснабжению п. Мурзинка, МУ «Управление капитального строительства» |  |  |
| 1. Строительство ТП15-1 и ТП15-5 осуществлялось без наличия разрешения на строительство, о чём свидетельствуют акты рабочих комиссий по приёмке в эксплуатацию законченных строительством объектов и сетей от декабря 2005 года. Разрешение на строительство получено в апреле 2007 года. 2. В нарушении ст. 55 Градостроительного кодекса РФ не получено разрешение на ввод в эксплуатацию ТП15-1 и ТП15-5 с сетями. Таким образом, эксплуатация данных объектов, на строительство которых израсходовано 21 427,888 тыс. руб. бюджетных средств, осуществляется незаконно. В нарушении ст.131 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право муниципальной собственности на данные объекты не зарегистрировано в органах юстиции. 3. Не внесено в реестр муниципальной собственности и не передано в хозяйственное ведение МУП «Электросети» объектов на сумму 15 946,431 тыс. руб. 4. 01.02.2013 года проведено повторное обследование, по результатам которого установлено, что из 320 домов, предусмотренных проектом, монтажные работы от внешних сетей до жилых домов за счет средств бюджета выполнены на 180,5 домах, за счет средств граждан – на 67 домах. Таким образом, остаются не подключенными 77,5 домов, предусмотренных проектом. | Администрации НГО: 1. Принять меры по оформлению разрешений на ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций ТП15-1 и ТП15-5 с сетями в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ. 2. Принять меры по регистрации права муниципальной собственности на трансформаторные подстанции ТП15-1 и ТП15-5 с сетями. КУМИ НГО: 1. Внести в реестр муниципальной собственности трансформаторные подстанции ТП15-1 и ТП15-5 с сетями. | На данный момент между МУП «Электросети» и ОАО «Российские железные дороги» оформлены договора субаренды на земельные участки под ТП15-1 и ТП15-5, которые расположены в полосе отвода железной дороги станции Мурзинка. Комитетом архитектуры с МКУ «УКС» ведется работа по оформлению актов ввода в эксплуатацию трансформаторных подстанций ТП15-1 и ТП15-5 с сетями. |
| 4. Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, переданным в хозяйственное ведение МУП НГО «Новоуральскгаз» |  |  |
| 1. В нарушении ст.4 Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.6 Положения «О порядке закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления», утвержденного решением Думы Новоуральского городского округа от 28.10.2009г. №138 МУП НГО «Новоуральскгаз» не зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты недвижимости. 2. В нарушении ст.4 Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.131 Гражданского кодекса РФ, п.25 Положения «О порядке закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления», утв. решением Думы НГО от 28.10.2009г. №138, п.2 ст. 3 Федерального закона от 25.10. 2001г. №137«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» МУП НГО «Новоуральскгаз» не заключены договоры аренды земельных участков, следовательно, не зарегистрировано право аренды следующих земельных участков, а в бюджет Новоуральского городского округа не поступает арендная плата за данные земельные участки. 3. В нарушении п.2 ст.6 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», МУП НГО «Новоуральскгаз» вышло из состава учредителей ООО «Газонаполнительная станция» без согласия собственника. 4. В нарушении п.2 ст.18 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п.14 Положения «О порядке закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления», утвержденного решением Думы НГО от 28.10.2009г. №138 МУП НГО «Новоуральскгаз» приняло участие в создании ООО «ГАЗСТРОЙ». 5. В соответствии с п.29, 36 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н, неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости. В нарушение данного приказа МУП НГО «Новоуральсгаз» оприходовало выявленное при инвентаризации неучтенное имущество по цене 1 копейка за единицу основного средства. | В связи с принятием Думой НГО решения о передаче муниципального имущества МУП НГО «Новоуральскгаз» в государственную собственность Свердловской области представление с предложением о регистрации права хозяйственного ведения на муниципальное имущество и регистрации права аренды на земельные участки в адрес предприятия не направлялось. Материалы проверки направлены в прокуратуру ЗАТО г.Новоуральск. |  |
| 5. Проверка по вопросу правильности начисления, полноты учета и своевременности поступления в бюджет НГО в 2011-2012г. арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также за земельные участки после разграничения государственной собственности. |  |  |
| 1. Неверное применение базовых размеров арендной платы за землю привело к занижению арендной платы за 2011 год на 3 117,48 руб.; неверное применение ставок арендной платы привело к занижению арендной платы за 2012 год на 87 910,19 руб. 2. В ходе проведения анализа задолженности по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по арендной плате за землю на 01.01.2012г., 01.01.2013г. установлено, что имеются должники, которым претензии не вручались и иски о взыскании задолженности в суд не направлялись. 3. При обследовании промышленной зоны г.Новоуральска, проведении анализа представленных договоров с адресами промышленной зоны выявлены здания, сооружения с присвоенными адресами, по которым договоры аренды земельных участков отсутствуют, а следовательно арендная плата в бюджет Новоуральского городского округа не поступает. | 1. Привести документы по земельному участку по адресу: г.Новоуральск, ул.Вокзальная, 2, предоставленному МУП «Колхозный рынок» для эксплуатации автостоянки в соответствие с фактическим использованием данного земельного участка. 2. Произвести перерасчет и доначисление арендной платы за земельные участки, по которым установлено неверное применение базовых размеров арендной платы за землю за 2011 год, неверное применение ставок арендной платы за землю за 2012 год 3. Провести работу по взысканию задолженности с арендаторов земельных участков, которым в 2011-2012 годах претензии не вручались и иски о взыскании задолженности по арендной плате в суд не направлялись. 4. Провести работу по выявлению собственника здания, расположенного на земельном участке по адресу: г.Новоуральск, ул. Котельная, д.4, с целью заключения договора аренды. | 1. Документы по земельному участку по адресу: г.Новоуральск, ул.Вокзальная, 2, предоставленному МУП «Колхозный рынок» для эксплуатации автостоянки приведены в соответствие с фактическим использованием данного земельного участка. 2. КУМИ НГО произведен перерасчет и доначисление арендной платы за земельные участки, по которым установлено неверное применение базовых размеров арендной платы за землю за 2011 год, неверное применение ставок арендной платы за землю за 2012 год. 3. В отношении здания по адресу: г. Новоуральск, ул. Котельная, д.4 получены сведения об отсутствии информации в Росреестре. Здание не используется. |
| 6. Проверка законности, результативности, целевого характера использования средств бюджета, средств, полученных от использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБОУ «Гимназия» в 2012г. и в первом полугодии 2013г. на оплату командировочных расходов, оплату труда, оплату коммунальных услуг. |  |  |
| 1. МБОУ «Гимназия» проводится большая работа по энергосбережению топливо - энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности. Анализируя фактические показатели по расходу энергетических ресурсов за 1полугодие 2013г. в сравнении с 1 полугодием 2012г. установлено, что по электрической энергии произошло снижение потребления почти на 10%, по тепловой энергии и горячей воде - на 2,5%, по водопотреблению - на 7,7%, по водоотведению - на 25%, по потребленной ХОВ - на 45%. Производя замену оконных блоков на стеклопакеты, Учреждение расходует не только бюджетные средства, но и привлекает иные финансовые источники (средства Попечительского Совета школы), экономя бюджетные средства. Вместе с тем, в проверяемом периоде с 01.01.2012г.- 01.07.2013г. не выполнено следующее мероприятие, отраженное в календарном плане: установка датчиков присутствия на управление освещением в сан. узлах, коридорах, на лестничных площадках в количестве 20 шт. ( срок - 4 квартал 2012г.) 2. В нарушении п.7 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 №749 установлено отсутствие командировочных удостоверений (документа по которому определяется фактический срок пребывания работника в месте командирования) по 5 поездкам работников Учреждения за 2012г., по 10 поездкам работников Учреждения - за 1 полугодие 2013г. 3. В нарушении постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 №1527 за счет субвенции из областного бюджета произведена оплата по среднему заработку сотрудникам МБОУ «Гимназия» в сумме 97 тыс. руб. на цели, не предусмотренные порядком расходования данной субвенции, а именно на командировку в р. Украина г.Евпатория ДКС «Чайка» для сопровождения учащихся, в каникулярное время, на 22 календарных дня с 09.06.2013г. по 30.06.2013г., с сохранением среднего заработка. | 1. Выполнить мероприятие, отраженное в календарном плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (установка датчиков присутствия на управление освещением в сан. узлах, коридорах, на лестничных площадках в количестве 20 шт.). 2. Организовать оформление первичных учетных документов (командировочных удостоверений) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки». | 1. По результатам проверки средства в сумме 97 тыс.рублей взысканы в бюджет учреждения. 2. Приняты меры по организации оформления первичных учетных документов (командировочных удостоверений) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 Об особенностях направления работников в служебные командировки». 3. Установка датчиков присутствия на управление освещением в сан. узлах, коридорах, на лестничных площадках в количестве 20 шт. не выполнена в связи с отсутствием денежных средств. |
| 7. Проверка законности, результативности, целевого характера использования средств бюджета, выделенных в 2013 году для предоставления парикмахерских услуг отдельным категориям гражданам, проживающим на территории НГО, для предоставления автотранспортных услуг инвалидам НГО, для организации зубопротезирования неработающих пенсионеров НГО, не имеющих федеральных и региональных льгот. |  |  |
| 1. В нарушении п.5 постановления Администрации НГО от 08.02.2013 №301-а оказание парикмахерских услуг осуществляется на основании подтверждения права жителей на оказание данной услуги организацией, отсутствующей в данном перечне - ГБСУ СОН Свердловской области «Новоуральский дом-интернат для престарелых инвалидов». 2. В нарушении с п.2 постановления Администрации НГО от 08.02.2013 №301-а 30-31.05.2013г. услуги парикмахера оказаны Александровой Ю.А., которая не является инвалидом 1, 2 группы и не относится к категории одиноких граждан. 3. В нарушении пп.4 п.3 договора №1 от 07.02.2013 на оказание парикмахерских услуг ведомость №2 за 16-17.05.2013 не оформлена в соответствии с приложением №3 к договору – не заполнена графа «документы, подтверждающие право на оказание помощи», отсутствуют подписи граждан, которым оказаны услуги. | 1. Дополнить и утвердить постановлением Администрации НГО перечень организаций, полномочных подтверждать право жителей Новоуральского городского округа на оказание парикмахерских услуг за счет средств бюджета НГО. 2. Усилить контроль за соблюдением требований п.2 постановления Администрации НГО от 08.02.2013 № 301-а. | Постановлением Администрации НГО от 17.09.2013 внесены изменения в Порядок предоставления парикмахерских услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории НГО, а именно, перечень организаций, полномочных подтверждать право жителей НГО на оказание парикмахерских услуг дополнен ГБСУ СОП Свердловской области «Новоуральский дом-интернат для престарелых инвалидов». |
| 8. Проверка правомерного, эффективного, целевого использования средств бюджета, выделенных Управлению образования Администрации НГО на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в 2013г. |  |  |
| 1. Установлено неправомерной оплаты завышенных и невыполненных объемов работ подрядным организациям по муниципальным контрактам на сумму 386,54 тыс. руб. 2. В нарушении Федерального закона № 94-ФЗ Управлением образования заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок окончания работ переносится на более поздние сроки. В результате подписания данного соглашения Заказчик теряет право за данный период времени предъявить и взыскать с Подрядчика штрафные санкции (пени) за нарушение сроков исполнения контракта в размере 228,3 тыс. рублей, которые являются доходами бюджета и данная недополученная сумма является потерями бюджета Новоуральского городского округа. 3. В нарушении муниципальных контрактов и перечня основных унифицированных форм и письмом от 31 мая 2005г. № 01-02-9/381 Федеральной службы государственной статистики РФ «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учётной документации №КС-2, №КС-3, КС-11, КС-14 и т.д.», со стороны Заказчика не подписывались акты приёмки выполненных работ №КС-2. В унифицированных бухгалтерских формах №КС-2, КС-3 не заполняются реквизиты: - не указывается адрес здания (только номер школы), в котором произведены ремонтные работы, что затрудняет идентификацию объекта, так учреждения образования меняют номер, переезжают из одного здания в другое, имеют несколько зданий; - не указывается адрес подрядной организации; - не указывается адрес заказчика; 4. В нарушении п.9.4 заключаемых с подрядными организациями муниципальных контрактов работы не приняты по актам приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (№КС-11, №КС-14). Не представляется возможным определить срок фактического выполнения работ по контрактам и правильность начисления пени за нарушение сроков. | 1. Принять меры и осуществить контроль по выполнению подрядными организациями дополнительного объема работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений на общую сумму 382 тыс. рублей. 2. Принять меры и осуществить контроль по взысканию штрафных санкций с подрядных организаций, несвоевременно выполнивших работы по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений. 3. Унифицированные формы первичной учётной документации №КС-2, №КС-3, КС-11, КС-14 оформлять в соответствии с требованиями законодательства. | 1. Подрядными организация на основании дополнительных соглашений с Управлением образования выполнен дополнительный объем работ в муниципальных образовательных учреждениях на сумму 382 тыс. рублей. 2. Штрафные санкции с подрядных организаций, несвоевременно выполнивших работы по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений, взысканы. 3. Управлением образования проведена работа по соблюдению оформления унифицированных форм первичной учётной документации №КС-2, №КС-3, КС-11, КС-14 в соответствии с требованиями законодательства. |