Утверждена

решением Думы

Новоуральского городского округа

от 28.03.2018 N 33

(в редакции решения Думы

Новоуральского городского округа

от 27.11.2019 №127)

Дорожная карта

по благоустройству городских лесов

Новоуральского городского округа

| N п/п | Наименование мероприятия | Основание | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков под городскими лесами | Часть 6 статьи 105 Лесного кодекса РФ | 2019 |
| 2 | Разработка эскизного проекта в отношении одного из земельных участков |  | 2020 |
| 3 | Проведение лесоустройства | Глава 5 Лесного кодекса РФ | 2020 |
| 4 | Оформление проекта освоения лесов | Статьи 12, 88 Лесного кодекса РФ, Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 N 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки" | По мере обращения заинтересованных лиц |
| 5 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Новоуральского городского округа | Градостроительный кодекс РФ | 2020 |
| 6 | Направление в Федеральное агентство лесного хозяйства пакета документов, для издания приказа об организации лесничеств (лесопарков) в городских лесах | Статья 23 Лесного кодекса РФ, пункт 5 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 736 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" | 2021 |
| 7 | Внесение изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов Новоуральского городского округа, с учетом приказа Рослесхоза, материалов лесоустройства и с целью определения функционального зонирования территории, на которой в лесничестве разрешено осуществление рекреационной деятельности | Статьи 41, 87 Лесного кодекса РФ, Приказ Минприроды России от 27.02.2017 N 72 "Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений" | 2021 |
| 8 | Муниципальная экспертиза проекта освоения лесов | Статьи 84, 89 Лесного кодекса РФ, Приказ Минприроды России от 26.09.2016 N 496 "Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов" | 30 дней |
| 9 | Реализация мероприятий по благоустройству городских лесов |  | 2022 |
| 10 | Направление лесной декларации в Администрацию Новоуральского городского округа | Статьи 26, 81 - 84 Лесного кодекса РФ, Приказ Минприроды России от 16.01.2015 N 17 "Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме" | После проведения работ |