Утвержден

решением Думы НГО от 27.05.2020 № 41

Отчет о выполнении наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа в 2019 году*

| Номер наказа | Наименование наказа | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги с устройством тротуара за многоквартирными домами № 18, 20, 22 по бульвару Ак. Кикоина | Выполнен ремонт асфальтового покрытия проезда общей площадью 535м2. Произведено устройство тротуара вдоль многоквартирных домов площадью 189 м2. |
| 2 | Устройство детской игровой площадки для домов по ул. Корнилова, 13, 13/1, 13/2 | Выполнено устройство детских игровых площадок – 2 комплекса, установка урн – 3 шт., установка скамеек – 4 шт., устройство ограждения возле площадок |
| 3 | Устройство детской и спортивной площадки по ул. Трактовой пос. Мурзинка | Работы выполнены в полном объеме: установлено 5 элементов оборудования, 4 малые архитектурные формы, ограждение, обустроена дорожка. S= 200м2 |
| 4 | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая с. Тарасково, протяженностью 563,0 м от ж/дома № 1 до ж/дома № 48, и подъезд к ж/дому 21Б |
| 5 | Ремонт подпорной стенки в районе дома № 37 по ул. Фурманова и установка парковочных барьеров на грунтовой дороге в районе домов № 5 и 5а по ул. Комарова | Выполнен ремонт подпорной стенки длиной 21 мп , установка парковочных барьеров – 3шт., установка дорожного знака «тупик» – 1 шт, установка вазонов – 3 шт. |
| 6 | Устройство пешеходного тротуара от автостоянки школы №57 до детского сада № 37 | Выполнены работы по устройству пешеходного тротуара от автостоянки школы № 57 до детского сада № 37 протяженностью 27 м. |
| 7 | Ремонт лестницы на ул. Ленина (тротуар) от МКД по адресу ул. Ленина, 109 | Работы выполнены в полном объеме: ремонт бетонных ступеней 12,9 м2, восстановление пандуса и поручня |
| 8 | Обустройство пешеходного тротуара по ул. Перевальной у здания военкомата | Выполнены работы по устройству нового тротуара по ул. Перевальной от ул. Ленина до здания Военного комиссариата шириной 1,5м, длинной 127,3 м, ремонт существующего тротуара шириной 2,8 м, длинной 26,0 м, а также установка дорожного ограждения вдоль проезжей части |
| 9 | Капитальный ремонт проезжей части дворовой территории по ул.Л.Толстого, 14 с водоотведением | Выполнен капитальный ремонт проезжей части площадью 696 м2, восстановление покрытия пешеходных дорожек – 19 м2, замена отмостки – 46 м2, устройство водоотведения – 1 колодец (11,5 мп труб) |
| 10 | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети в пределах избирательного округа № 7 по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Герцена) | Работы выполнены в полном объеме: замена асфальтового покрытия 126м2, замена бортовых камней 60 м, восстановление газона 56 м2. |
| 11 | Обустроить детскую площадку во дворе домов № 12,13,14,15 по ул. Герцена, и домов № 41,43 по ул. К.Цеткин (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием заявки собственников помещений МКД на участие в программе |
| 12 | Ремонт асфальтового покрытия ул.Ленина, 3,5 и их освещение | Выполнен ремонт асфальтового покрытия общей площадью 380,7 м2. Произведено дополнительное освещение дворовых территорий с подключением к существующему освещению (4 светильника) |
| 13 | Капитальный ремонт лестниц Красногвардейский проезд, 5 | Выполнен капитальный ремонт лестниц – 4 шт., устройство покрытия пешеходной дорожки – 20 м2, устройство водоотводного лотка – 13 мп, 2осстановление растительного грунта – 62,5 м2 |
| 14 | Ремонт лестниц от дома Мичурина, 13 до эспланады с одновременным устройством пандусов и поручней для инвалидов | Работы выполнены в полном объеме: ремонт площадок и ступеней 192 м2, замена пандуса из швел. 99 м |
| 15 | Устройство парковочных карманов на ул. Чурина напротив МАОУ «Лицей №58» | На ул. Чурина напротив МАОУ «Лицей № 58» выполнены работы по расширению проезжей части на ширину 2,5 м, для стоянки автотранспорта протяженностью 165,5 м, построен тротуар шириной 1,5 м протяженностью 165,5 м, смонтированы три монолитных лестницы |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода Д300 от колодца К-1582А до колодца К-40 по ул. Чурина в районе МАОУ «Лицей № 58» | Выполнены работы по замене стального водопровода Д300 мм полиэтиленовым трубопроводом протяженностью 212,5 м. от колодца К-1582А до колодца К-40 по ул. Чурина в районе МАОУ «Лицей» № 58» |
| 16 | Ремонт тротуара от здания магазина № 3Б в МКР-15 до дома № 1 в МКР-15, вдоль автомобильной дороги | Работы выполнены в полном объеме: устройство асфальтового покрытия 590 м2, ремонт колясочных съездов 2 шт. |
| 17 | Ремонт внутриквартального проезда от ул. Октябрьской до ул. Дудина | Выполнен ремонт внутриквартального проезда общей площадью 441,5 м2 |
| 18 | Выполнить косметический ремонт санитарных узлов здания по адресу Свердлова, 1 (общежитие) | Работы выполнены в полном объеме. Выполнен косметический ремон в 7 туалетах общежития по адресу ул. Свердлова, 1 |
| 19 | Выполнить расширение парковки по ул. Советская, 20-20А (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием заявки собственников помещений МКД на участие в программе |
| 20 | Выполнить благоустройство дворовой территории МКД, расположенной по адресу ул. Советская, д. 18 (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием положительного решения собрания собственников помещений МКД на участие в программе. Планируется участие в отборе на 2020 год |
| 21 | Выполнить благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ул. С.Дудина, д. 4 (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием положительного решения собрания собственников помещений МКД на участие в программе. |
| 22 | Выполнить благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ул. С.Дудина, д. 2/2 (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием положительного решения собрания собственников помещений МКД на участие в программе. Планируется в 2020 году в рамках исполнения наказов. |
| 23 | Выполнить благоустройство дворовой территории МКД, расположенной по адресу ул. Советская, д. 6/1, 6/2 (в соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году) | В соответствии с Порядком отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, данный объект не включен в перечень в связи с отсутствием положительного решения собрания собственников помещений МКД на участие в программе. Планируется участие в отборе на 2020 год |
| 24 | Устройство тротуара к ТЦ «Комсомолец» со стороны ул. Автозаводской | Выполнены работы по устройству тротуара 373,3 м², трех монолитных лестниц на откосах у ТЦ «Комсомолец», съезда из бетона для маломобильных групп населения 54 м², 2-х мест для отдыха с установкой скамеек и урн, металлического пешеходного ограждения длинной 45 мп, наружное освещения пешеходной дорожки у ТЦ «Комсомолец» и освещение ул. Автозаводская на участке у ж/домов 11, 13, 15, 19, с установкой 21-й опоры освещения и прокладкой кабельной линии 0,4 кВт протяженностью 497 м. |
|  | Устройство тротуара от детской игровой площадки «Кораблик» до ТЦ «Комсомолец» |  |
|  | Ремонт проезда на придомовой территории МКД по ул.Советская,3 | Выполнен ремонт проезда придомовой территории площадью 187,6 м2 |
| 25 | Устройство тротуара и освещения в районе ул. Победы, 26а, 28а, 30а | В процессе производства работ возникла необходимость выполнить замену водопровода открытым способом, а не как планировалось ранее – путем разрушения существующей трубы без вскрытия грунта. В связи с этим, работы по устройству тротуара целесообразно выполнять только после стабилизации грунтового основания в летний период 2020 года. Финансирование работ на 2020 год предусмотрено по решению Думы НГО от 27 февраля 2020 года в сумме 1 609,2 тыс. рублей |
|  | Замена наружного водопровода в районе ул. Победы, 26а, 28а, 30а | Выполнены работы по замене чугунного водопровода Д150 мм на полиэтиленовый трубопровод протяженностью 130 м. в районе ул. Победы 26а, 28а, 30а |
| 26 | Устройство стоянки для автомобилей вдоль забора ДОКа, с торцов домов № 10а, 12а, 14а по ул. Комсомольская | Для реализации мероприятия в 2019 году выполнены работы по замене стального водопровода и устройству парковочных мест (работы I – этапа) в «зимнем варианте». В связи с выполнением работ по замене водопровода открытым способом работы по асфальтированию парковки целесообразно выполнять только после стабилизации грунтового основания в летний период 2020 года. Финансирование работ на 2020 год предусмотрено по решению Думы НГО от 27 февраля 2020 года в сумме 3 294,3 тыс. рублей |
|  | Замена участка наружного водопровода Д 600 в районе домов № 10а, 12а, 14а по ул. Комсомольская | Выполнены работы по замене стального водопровода Д600 мм полиэтиленовым трубопроводом протяженностью 156,3 м. в районе домов № 10а, 12а, 14а по ул. Комсомольская |
| 27 | Благоустройство сквера в районе магазина № 45 | Работы выполнены в полном объеме: расчистка бехатона 550 м2, обрезка крон деревьев 30 шт., обрезка кустарника, вырубка поросли, высадка живой изгороди 210 м, ремонт клумбы, лестниц, подпорной стенки, установка новых малых форм (4 скамейки и 4 урны) |
| 28 | Ремонт тротуара, расположенного на территории, примыкающей к МАОУ «СОШ № 40», с ремонтом лестничного спуска и заменой перил | Аукцион дважды не состоялся в связи с отсутствием участников. Работы запланированы в 2020 году по статье «Ремонт тротуаров» |
|  | Ремонт транспортного проезда от ул. Корнилова до пожарного проезда за МКД № 9 по бульвару Ак. Кикоина (с заменой бордюров и ремонтом колодцев) | Работы выполнены в полном объеме: замена асфальтового покрытия 1951 м2, замена бортовых камней 472 м |
| 30 | Благоустройство парка по ул. Фурманова, 39 | Срыв работ подрядной организацией ООО «Независимая эксплуатационная компания» г. Березовский. К подрядчику применены штрафные санкции: штраф за нарушение срока начала производства работ; пени начисляются с 31.08.2019 до момента принятия работ. Завершение работ планируется в 2020 году при наступлении благоприятных погодных условий |

* Информация об исполнении Перечня мероприятий, требующих выполнения проектных работ МКУ «УКС»  в 2019 году прилагается

Приложение

к Отчету о выполнении наказов

избирателей депутатам Думы НГО в 2019

Информация об исполнении Перечня мероприятий, требующих выполнения проектных работ МКУ «УКС»

в 2019 году

| п/п | Наименование | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение проектно-сметной документации по устройству большой детской площадки типа «Кораблик» в районе бульвара Ак. Кикоина, 16 | Устройство площадки предусмотрено эскизным проектом по благоустройству бульвара Академика Кикоина и будет учтено при разработке ПСД |
| 2 | Выполнение проектно-сметной документации по ремонту лестницы и благоустройство тротуара от детского сада № 15 к бульвару Ак. Кикоина, 16 | выполнено |
| 3 | Выполнение проектно-сметной документации по устройству 8-контейнерных площадок в частном секторе д. Починок (типовой сметный расчет имеется в УГХ) | выполнено |
| 4 | Выполнение проектно-сметной документации по устройству тротуара от ул. Ленина,79 до ул. Ленина, 109 с. Тарасково | выполнено |
| 5 | Выполнение проектно-сметной документации по обустройству проблемной территории между МАОУ «СОШ № 40» и МКД по адресам бульвар Ак. Кикоина, 5, 7, 9. Для чего необходимо выполнить ряд мероприятий: 1) оснащение транспортного проезда лестничным спуском или тротуаром с перилами; 2) строительство парковочной площадки на территории, примыкающей к МАОУ «СОШ № 40» (возможно, на месте пустыря со стороны въезда) | выполнено |
| 6 | Выполнение проектно-сметной документации по благоустройству лестницы у Публичной библиотеки, ул. Фрунзе, 13 (обрезка деревьев, освещение, установка скамеек для отдыха на подъеме) | Разработка проектной документации не требуется. Для реализации МКУ «УГХ» НГО готовит дефектную ведомость и сметный расчет |
| 7 | Выполнение проектно-сметной документации по устройству парковочного кармана напротив дома № 44 по ул. Первомайская (для свадебных кортежей и гостей города) | выполнено |
| 8 | Выполнение проектно-сметной документации по водоотведению на дворовой территории по адресу ул. Мичурина, 8 | По итогам мониторинга ситуации на дворовой территории до весеннего периода 2020 года будет принято решение о выполнении проектных работ |
| 9 | Выполнение проектно-сметной документации по водоотведению на дворовой территории по адресу ул. Мичурина, 10 |  |
| 10 | Выполнение проектно-сметной документации по расширению тротуара в районе домов № 7 и № 8 по ул. Октябрьская в районе магазина «Мегамарт» | В связи с отсутствием информации для подготовки задания на проектирование по запросу Администрации НГО работы не выполнены |
| 11 | Выполнение проектно-сметной документации по устройству тротуара для пешеходов в районе ул. Советская, 6/2 у детского сада № 4 | выполнено |
| 12 | Выполнение проектно-сметной документации по организации парковочных мест для автотранспорта в районе ул. Автозаводская, 11 | выполнено |
| 13 | Восстановление ливневых стоков от торгового центра «Территория» до дома № 16а по ул. Комсомольская | выполнено |
| 14 | Выполнение проектно-сметной документации по водоотведению и ремонт дороги во дворе общежития по ул. Свердлова, 1 | выполнено |