Приложение № 1

к решению Думы Новоуральского

городского округа

от 28.10.2020 № 90

Обращение Думы Новоуральского городского округа к Главе Новоуральского городского округа в связи с возможным нарушением сроков комплексного освоения третьей очереди микрорайона 13

Уважаемый Владимир Викторович!

23 сентября 2020 г. на заседании Думы Новоуральского городского округа до сведения депутатов была доведена информация о проблемах, возникших на строительной площадке третьей очереди МКР-13, а именно, о предложении ООО «Корвет» увеличить плату по договору № 04-12-18/34 на выполнение работ по комплексному освоению территории третьей очереди МКР-13 в г.Новоуральске и оплатить фактически выполненные за рамками договора работы, об отказе ООО «Инвестжилстрой» удовлетворить заявленные требования, о переходе спора сторон договора в арбитражный суд и о фактическом прекращении строительных работ на объекте.

Дума, являясь представительным органом местного самоуправления, не может вмешиваться во взаимоотношения хозяйствующих субъектов, но депутаты сегодня серьезно озабочены данным вопросом ввиду его социальной значимости, влияния на целостность градостроительного плана и архитектурных решений Новоуральска, а также функционирования городского строительного комплекса, и, следовательно, сохранение большого количества рабочих мест.

При таких обстоятельствах Дума Новоуральского городского округа предлагает Главе Новоуральского городского округа принять необходимые меры и обязать руководителя ООО «Инвестжилстрой» (как общества со 100 %-ным участием Новоуральского городского округа) в кратчайшие сроки (не более двух недель) принять одно из следующих решений:

– при предоставлении ООО «Корвет» мотивированного обоснования увеличения стоимости работ по договору и/или мотивированного обоснования оплаты дополнительно выполненных работ принять решение об увеличении цены договора и оплате,  тем самым обеспечив немедленное возобновление работ на объекте;

- немедленно расторгнуть договор по соглашению сторон, оставив на рассмотрении суда лишь вопросы взаиморасчетов, и объявить новый конкурс с уточненными условиями;

- принять иное решение, позволяющее реализовать проект в установленные сроки с сохранением объемов финансирования.