ДУМА

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

Информация о ходе очистки территории

Новоуральского городского округа в зимний период

1.	Организация очистки территории городского округа:

Очистка городских и прилегающих территорий осуществляется МБУ «ДКС» в соответствии с муниципальным заданием; контролирующий орган – МКУ «Управление городского хозяйства».

- МКУ «УГХ» заключен муниципальный контракт с ИП Берсеневой К.В. на содержание автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов и межпоселенческой дороги на участке д. Починок – д. Елани на сумму 6 млн.руб. (срок действия контракта с 11.08.2021 до 30.06.2022). На очистке сельских населенных пунктов ИП Берсеневой К.В. задействовано 5 дворников и 5 единиц техники (трактор МТЗ-82.1, погрузчик «JSB», 2 комбинированные дорожные машины, грейдер).

- МБУ «ДКС» за 4 квартал 2021 года и по состоянию на 31.01.2022 вывезено с территории городского округа 41,8 тыс.куб.м. снега (за тот же период 2020-2021 гг. вывезено 25,4 тыс.куб.м.).

Учреждением задействовано в зимней уборке 39 ед. снегоуборочной техники, в том числе:

- 6 тракторов МТЗ-82 для очистки тротуаров (1 ед. в ремонте);

- 1 шнекороторный снегоуборщик на базе МТЗ;

- 8 фронтальных погрузчиков (1 ед. на списании, 2 ед. в ремонте);

- 4 автогрейдера (2 ед. в ремонте);

- 1 лаповый снегопогрузчик;

- 13 комбинированные дорожные машины (6 ед. в ремонте);

- 6 автосамосвалов.

В 2021 году выделено финансирование на приобретение 21 единицы специальной техники для комплексного содержания городских территорий на сумму 150 млн.руб., в том числе:

- 5 комбинированных дорожных машин для содержания дорог, в том числе в зимний период (на поставку 3 ед. заключен муниципальный контракт ООО «Меркатор-холдинг» (срок поставки 25.12.2021 нарушен, ведется претензионная работа), на закупку 2 ед. проведен аукцион, подписание контракта 08.02.2022);

- 3 фронтальных погрузчика для производства погрузочно-разгрузочных работ (аукцион не состоялся, повторная процедура запланирована в феврале 2022 года);

- 3 минитрактора для комплексного содержания городских территорий (на 2 ед. заключен муниципальный контракт ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» (срок поставки 09.03.2022), на 1 ед. проведен аукцион, подписание контракта 08.02.2022);

- 1 автогрейдер для планировочных работ и по очистке от снега дорог в зимний период (аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, повторная процедура запланирована в феврале 2022 года);

- 1 экскаватор (аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, повторная процедура запланирована в феврале 2022 года);

- 1 автогудронатор для ремонта дорог (аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, повторная процедура запланирована в феврале 2022 года);

- 1 автомобиль грузовой (проведен аукцион, заключение контракта до 07.02.2022);

- 1 малая подметально-уборочная машина (проведен аукцион, заключение контракта до 15.02.2022);

- 1 большая вакуумно-подметальная машина (проведен аукцион, заключение контракта до 15.02.2022);

- 1 каналопромывочная машина (аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, повторный аукцион запланирован на февраль 2022 года);

- 1 снегопогрузчик шнекороторный (проведен аукцион, заключение контракта до 15.02.2022).

По итогам проведенных учреждением аукционов в ноябре 2021 года определен поставщик ООО «Меркотор Холдинг» 3-х комбинированных дорожных машин на базе автомобиля КАМАЗ для содержания автомобильных дорог (1 машина поставлена в ДКС 28.12.2021, две – 29.01.2022, ведется их приемка).

По итогам проведенного аукциона 30.12.2021 определен поставщик 2-х минитракторов для комплексного содержания городских территорий (тротуаров и газонов), срок подписания муниципального контракта 24.01.2022 (срок поставки 45 дней с даты подписания контракта).

- В МБУ «ДКС» на отчетную дату:

- 46 водителей (49 чел. - по штату, 3 чел. в процессе трудоустройства);

- 53 дворника (78 чел. - по штату, 8 чел. в процессе трудоустройства);

- 26 трактористов (27 чел. по штату, 1 в процессе трудоустройства).

При подготовке теле-радиопередач Новоуральской вещательной компанией и «ЭХОТВ Новоуральск» отдельный акцент ставится на приглашении на работу и освещении социальных гарантий работников МБУ «ДКС».

- Сформированный запас противогололедных материалов на зимний период 2021 – 2022 гг. составляет 5,8 тыс.куб.м.

По состоянию на 13.01.2022г. остаток противогололедного материала составляет 1,9 тыс.куб. Учреждением используется противогололедные материалы – пескосоляная смесь (песок природный + NaCl), температура действия материала до -10С0.

Для более эффективной уборки МБУ «ДКС» предлагает рассмотреть возможность приобретения и использования противогололедных реагентов без применения песка, что позволит эффективней применять материал при более низких температурах, а также уменьшит количество грязи на улицах.

- Организована круглосуточная работа уборочной техники, а в целях своевременной очистки тротуаров организована 6 дневная рабочая неделя с 7 до 15 часов дворников и уборщиков территорий.

Кроме того, для расчистки труднодоступных для техники тротуаров (ул. Герцена; ул. Ольховая от ул. Победы до «ТИРа»; ул. Мичурина д.27-д.40, ул. Садовая д.21-д.27; проход к КПП II пром.площадка; ул.Чкалова д.14-д.22; ул. Л.Толстого д.6-д.22) применяется малая механизация – ручные снегоотбрасыватели шнекороторные (4 единицы).

2.	Организация очистки дворовых территорий осуществляется управляющими организациями в соответствии с договорами управления.

По информации управляющих организаций подрядной организацией ООО «УправдомАвто» для обеспечения очистки от снега дворовых территорий:

1)	создан запас противогололедных материалов;

2)	в ручной уборке задействовано 142 дворника, из них по проекту «Домашний дворник» - 42 чел. на 69 дворах;

3)	в механизированной уборке задействовано до 19 единиц уборочной техники ООО «УЖК «Новоуральская»; все управляющие организации также привлекают технику сторонних организаций.

3. 	Контрольные мероприятия:

Организован прием обращений по вопросам качества уборки территорий на «горячую линию» Администрации НГО по тел. 8 343 70 7-09-97, а также через социальные сети и платформу «Умный Новоуральск».

В с 01.10.2021 по 31.01.2022 на «горячую линию» Администрации НГО, через цифровую платформу обратной связи (ПОС), поступило 131 обращений по вопросам качества уборки, в том числе: 70 обращения по городским территориям, 61 обращения - по дворовым территориям.

На платформу «Умный Новоуральск» поступило 13 обращений по очистке от снега территорий и посыпке противогололедным материалами, в том числе: 7 - МБУ «ДКС», 3 - управляющая организация ООО «Бунарский район-1»; 3 – сторонние организации;

Комиссия по благоустройству НГО направила 8 обращений по очистке территорий от снега и посыпке противогололедными материалами:

- правообладателям здания и отведенной территории по ул. Юбилейной, 11 ((ИФНС России по Свердловской области, ООО «Перспектива», ПАО «Сбербанк России», ИП Мандрыгин А.Ю., ИП Кукшин Ю.В., ИП Гришечкина Л.Н., ФГУП «Почта России»;

- правообладателям территории, отведенной для эксплуатации торгового центра по ул. Автозаводской, 7 (ООО «Продовольственные товары», ЗАО «Верх-Нейвинский торговый дом», ООО «Гостиный двор», С.Ю. Корендюк);

- правообладателям здания по ул. Фрунзе, 5 и прилегающей к нему территории (ООО «Копакабана», МУП «Электросвязь», ООО «ТК «Атлас», А.А. Вишневецкий, ОЗАГС г. Новоуральска, ООО «Салон Мода», ООО «Электросвязь.Сети.Системы.»);

- Управление образования Администрации Новоуральского городского округа;

- ООО «Бунарский район – 1»;

- ИП Потапову В.А. по уборке территории в районе ТЦ «Мегамарт» (ул. Октябрьская, 6Б) – 2 обращения;

- Корендюк С.Ю.

За отчетный период выдано 96 предписаний должностного лица управляющим организациям за необеспечение требований Порядка проведения работ по уборке 145 дворовых территорий Новоуральского городского округа                   (очистку их от снега и посыпку противогололедными материалами), в том числе: ООО «УЖК «Новоуральская» (61 шт.), ООО «Западный район – 1» (8 шт.); ООО «Центральный» (6 шт.); ООО «Парковый район – 1» (7 шт.); ООО «Бунарский район – 1» (6 шт.); ООО «МКР 20» (1 шт.), ООО «МКР 21» (4 шт.), ООО «УЖК «Ареал» (1 шт.), ООО УК «Атриум» (2 шт.).