УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Новоуральского городского округа

от 29.03.2022 года № 34

Отчет о выполнении наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва,

принятых к исполнению в 2021 году

Перечень наказов избирателей депутатам Думы Новоуральского городского округа седьмого созыва, принятых к исполнению в 2021 году, (далее – Перечень) утвержден решением Думы Новоуральского городского округа от 28 октября 2020 года № 80 (в редакции решения Думы от 27.10.2021 № 121).

Перечнем предусмотрено к выполнению 49 наказов и 19 проектных работ.

На реализацию наказов в бюджете Новоуральского городского округа в 2021 году было предусмотрено 72,2 млн. рублей и 1,4 млн. на проектные работы.

В 2021 году выполнено:

- 20 наказов на сумму 24 897,8 тыс. рублей или 92,3% (приложение № 1 о реализации наказов, принятых к выполнению на 2020 год, перешедших на 2021 год);

- 27 наказов на сумму 37 385,2 тыс. рублей или 88,5% (приложение № 2 о реализации наказов, принятых к выполнению на 2021 год).

Выполнение наказа по устройству детской игровой площадки в д. Елани по ул. Мира, 6Б перенесено на 2022 год (изменение местоположения площадки, разработка ПСД в августе 2021 года, сезонность работ и сроки проведения аукционных процедур), а по устройству детских и игровых площадок на придомовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Комсомольской не выполнялось, так как собственники дома не приняли положительного решения о выполнении данных работ.

Проектно-сметная документация в 2021 году (далее – ПСД) разработана в соответствии с приложением № 3 о выполнении проектных работ.

Проектным отделом МКУ УКС разработана ПСД по 7 мероприятиям. По 12 мероприятиям ПСД разработана в рамках заключенного муниципального контракта МКУ УКС с ООО «Нео Консалдинг Групп» на сумму 1,2 млн.руб. или 89%. Разработка ПСД на расширение проезжей части на территории многоквартирного дома № 5 по ул. Ленина на выполнялась, так как решение собственниками данного дома решение о выполнении работ не приняли. Разработка ПСД на устройство парковки общего пользования в районе ул. Автозаводской, 7 перенесена на 2022 год.

Проработано 8 мероприятий, требующих предварительной проработки (Приложение № 4).

Кроме того, проработано 6 мероприятий, предлагаемых к выполнению на 2022 год (Приложение № 5). Мероприятие по ремонту асфальтового покрытия парковки на придомовой территории многоквартирного дома № 12 по бульвару Ак. Кикоина включено в Перечень наказов на 2022 год.